华彩系统系统智能化试点方案

1. 项目背景

当前 华彩系统 系统已具备一定的数据与流程底座，但在实际业务执行中，仍存在以下问题：

- 信息进入不统一：客户管理、经营管理与分析、人事管理、审批消息、工财务管理、业务提醒等信息分散在 IM、表单、系统页面和人工记录中，入口多、标准不一。

- 分析与执行割裂：业务人员能看到信息，但很难快速完成“识别重点—拆解任务—分派执行—跟踪闭环”的连续动作。

- 系统能力碎片化：现有系统具备数据查询、新建信息、任务流转等能力，但缺少统一的智能编排层，难以支撑跨系统、跨模块的协同处理。

因此，有必要在现有 华彩系统 数据与流程底座之上，引入统一的智能能力层，以飞书机器人为统一入口，构建一套“可控、可量化、可复用”的智能化试点方案。

2. 试点目标

本次试点目标不是追求“大而全”的智能化改造，而是在有限范围内验证以下三件事：

2.1 业务目标

- 让一线业务、运营、管理者在飞书场景下，以更低成本完成信息处理与任务流转。

- 在不改变现有核心业务系统主流程的前提下，新增一层智能分析与执行编排能力。

- 优先落地高价值、低风险、收益可见的场景，形成可复制可拓展的模板。

2.2 系统目标

- 整理现有系统可开放的 MCP 接口，形成统一的智能调用面。

- 围绕重点场景开发可复用 Skills，避免每个场景都从零开发。

- 建立“信息进入—智能分析—任务拆解—能力调用—人工确认—结果回写—反馈复盘”的闭环机制。

2.3 管理目标

- 明确哪些动作可由 Agent 自动完成，哪些动作必须人工确认。

- 建立过程留痕、结果回溯、效果量化机制，确保试点可审计、可复盘、可优化。

3. 方案定位

本方案定位为：

在现有 华彩系统 系统之上，搭建一层以openclaw为核心的智能能力编排层，通过 MCP 接口标准化连接企业数据与流程能力，以飞书机器人为统一入口，为业务场景提供可复用的智能分析与执行能力。

这层能力不替代现有业务系统，而是负责：

- 理解输入信息

- 结合上下文完成分析

- 将复杂任务拆解成标准动作

- 调用系统接口与场景 Skills

- 将关键动作交由人工确认

- 将执行结果与反馈沉淀回系统

4. 建设原则

4.1 价值优先

优先选择业务频次高、人工成本高、流程清晰、结果可衡量的场景开展试点。

4.2 风险可控

优先从“读多写少、建议优先、人工确认后执行”的模式开始，避免一开始直接放开高风险自动写操作。

4.3 接口先行

先梳理 MCP 接口能力边界，再设计场景与 Skills，避免场景设计脱离系统实际能力。

4.4 Skill 复用

将共性能力抽象为通用 Skills，如信息抽取、任务拆解、风险校验、去重判断、回写封装、反馈归档等。

4.5 闭环量化

试点必须能衡量：节省了多少时间、减少了多少漏项、提升了多少处理质量、沉淀了多少可复用能力。

5. 总体架构

5.1 架构说明

整体采用“入口层—智能编排层—能力接入层—业务系统层—反馈治理层”的五层结构。

（1）统一入口层：飞书机器人

作为用户统一交互入口，承接消息、语音、表单、纪要、审批提醒、待办处理等信息输入。

（2）智能编排层：openclaw智能能力层

负责：

- 用户意图识别

- 场景识别与路由

- 上下文拼装

- 任务拆解

- 子任务调度

- MCP / Skill 调用编排

- 人工确认节点控制

- 结果汇总与反馈沉淀

（3）能力接入层：MCP 接口层

将现有 华彩系统 系统中的数据能力、流程能力、查询能力、写入能力标准化为 MCP 接口，包括：

- 数据查询类接口

- 流程触发类接口

- 任务写入类接口

- 消息通知类接口

- 附件/文档读取类接口

- 审计与日志类接口

（4）业务系统层：现有 华彩系统 数据与流程底座

包括 CRM、项目管理、客户管理、工单系统、审批系统、任务系统、知识库、会议纪要库、经营分析台账等。

（5）反馈治理层

沉淀操作日志、确认记录、人工修正、场景命中率、执行成功率、节省工时等指标，为后续优化提供依据。

5.2 闭环流程

- 信息进入：消息、纪要、表单、系统提醒等进入飞书机器人。

- Agent 自动分析：识别场景、抽取关键信息、关联上下文。

- 任务拆解：生成待办、查询、回写、通知等子任务。

- 调用 MCP / Skill：按编排执行数据读取、流程触发、文本生成、去重校验等动作。

- 人工确认：对高风险动作进行确认，如写入、覆盖、提交、发送。

- 反馈留存：保留执行结果、人工修改结果与原因。

- 量化复盘：按场景统计命中率、准确率、完成率、节省时长与业务价值。

6. MCP 接口建设规划

6.1 MCP 接口建设目标

将现有系统能力从“面向页面/流程”升级为“面向智能体调用”的标准能力集合，为后续多场景复用打基础。

6.2 接口分层建议

A. 查询类 MCP

用于读取上下文，不直接产生业务写操作。

B. 分析辅助类 MCP

用于支持判断与校验。

C. 执行类 MCP

用于发起明确动作，需要结合人工确认机制。

D. 审计与留痕类 MCP

用于保障可追溯、可复盘。

7. 试点场景选择方法

从以下四个维度筛选试点场景：

- 价值高：业务频次高、耗时长、漏项多、管理层可感知。

- 风险低：错误后果可控，有人工确认兜底。

- 边界清晰：输入相对稳定，判断逻辑可抽象。

- 收益可见：能量化节省工时、提升完成率、减少遗漏。

基于以上原则，建议优先选择以下三类试点场景。

8. 建议试点场景

8.1 场景一：会议纪要自动入库与待办生成

场景说明

业务人员或管理者在飞书机器人中提交会议纪要、语音转写结果或会议摘要，系统自动抽取会议主题、客户、时间、参会人、关键结论、待办事项，并完成入库与任务生成。

当前痛点

- 纪要格式不统一，人工整理耗时。

- 待办容易遗漏、责任人不清、截止时间不明确。

- 会后信息入库不及时，后续跟进断层。

智能化动作

- 自动识别会议主题、客户、时间、参会人

- 自动抽取行动项、责任人、截止时间

- 判断是否重复会议/重复提交

- 生成结构化纪要草稿

- 生成待办草稿并推送确认

- 确认后回写纪要库和任务系统

所需 MCP

- 纪要入库接口

- 客户信息查询接口

- 员工/责任人查询接口

- 待办新建接口

- 重复校验接口

- 通知接口

- 审计日志接口

所需 Skills

- 会议纪要结构化 Skill

- 待办抽取 Skill

- 责任人与时间识别 Skill

- 重复会议判定 Skill

- 入库前校验 Skill

- 结果确认与回写 Skill

价值预期

- 缩短纪要整理与任务分派时间

- 提升纪要入库率与待办落地率

- 减少会后遗漏与责任不清

8.2 场景二：客户跟进助手（消息/纪要转跟进）

场景说明

销售或客户成功人员在飞书中输入一段客户沟通内容，或转发聊天记录/会议纪要，Agent 自动识别客户、项目、跟进阶段、风险点与下一步动作，生成客户跟进记录和待办建议。

当前痛点

- 跟进记录依赖人工补录，常常滞后或缺失。

- 客户状态判断不统一，管理层难以看到真实推进情况。

- 下一步动作缺乏标准化建议。

智能化动作

- 自动识别客户与项目上下文

- 抽取沟通结论、关键风险、承诺事项

- 推荐标准跟进标签与跟进阶段

- 自动生成跟进记录草稿

- 自动生成下一步行动建议

- 人工确认后写入 CRM/客户台账

所需 MCP

- 客户查询接口

- 商机/项目查询接口

- 跟进记录写入接口

- 风险标签查询接口

- 待办新建接口

- 通知与审计接口

所需 Skills

- 客户上下文关联 Skill

- 跟进摘要生成 Skill

- 风险识别 Skill

- 阶段判断 Skill

- 行动建议生成 Skill

- 写入确认 Skill

价值预期

- 提升客户跟进留痕完整度

- 缩短销售补录时间

- 让管理者更快掌握客户推进状态

8.3 场景三：异常/预警信息智能归因与处置建议

场景说明

当经营指标、工单、任务超时、回款异常、项目延期等触发预警后，Agent 自动拉取相关上下文，生成异常摘要、可能原因、影响范围和建议动作，并推送给责任人确认处理。

当前痛点

- 预警很多，但处理优先级不清。

- 责任人需要在多个系统中反复查询上下文。

- 异常分析高度依赖经验，处置效率不稳定。

智能化动作

- 聚合预警关联数据

- 自动生成异常摘要

- 按规则与历史经验进行初步归因

- 给出处置建议与待办拆解

- 人工确认后生成处理任务或升级通知

所需 MCP

- 指标查询接口

- 工单/任务/项目详情接口

- 历史处理记录查询接口

- 待办创建接口

- 通知接口

- 审计接口

所需 Skills

- 异常摘要 Skill

- 上下文聚合 Skill

- 初步归因 Skill

- 处置建议生成 Skill

- 升级与通知 Skill

价值预期

- 缩短异常定位时间

- 提升预警处理效率

- 降低因信息不全导致的误判与漏处置

9. Skills 体系设计

Skills 是场景落地的核心复用单元，按“通用 Skill + 场景 Skill”两层设计。

9.1 通用 Skills

适用于多个场景复用。

建议优先建设：

- 输入标准化 Skill

- 信息抽取 Skill

- 实体识别与映射 Skill

- 上下文聚合 Skill

- 去重校验 Skill

- 风险分级 Skill

- 任务拆解 Skill

- 结果确认 Skill

- 回写封装 Skill

- 反馈归档 Skill

9.2 场景 Skills

围绕重点场景定制。

建议首批建设：

- 会议纪要结构化 Skill

- 待办生成 Skill

- 客户跟进摘要 Skill

- 风险识别 Skill

- 异常归因 Skill

- 处置建议 Skill

9.3 Skill 设计原则

- 输入输出结构化，便于编排与调试

- 单一职责，避免一个 Skill 过于庞杂

- 可插拔、可复用、可版本管理

- 有置信度输出，便于人工确认

- 支持审计与回放

9.4 Skills 注册与热更新能力

为支撑后续场景持续扩展，建议将 Skills 建设为统一注册、统一编排、支持在线更新的能力资产，而不是分散写死在单个流程中。

（1）Skills 注册能力

建议建立 Skill 注册中心，对通用 Skill 与场景 Skill 进行统一管理。

注册信息建议包括：

- Skill 名称、编码、所属场景

- Skill 功能说明与适用范围

- 输入输出结构定义

- 依赖的 MCP、模型、工具或上下文

- 触发条件与路由规则

- 版本号、维护人、发布时间

- 风险等级与是否需要人工确认

- 质量指标，如命中率、准确率、采纳率

通过注册中心，编排层可按场景动态选择可用 Skill，提升复用效率。

（2）Skills 热更新能力

建议支持 Skill 的在线发布与热更新，避免每次调整提示词、规则或配置都需要整体发版。

重点支持：

- Prompt、规则模板、参数配置在线更新

- 路由策略与触发条件在线调整

- 同一 Skill 支持多版本并存

- 支持灰度发布、A/B 对比与小范围验证

- 支持快速回滚到稳定版本

（3）Skills 版本与效果治理

Skill 的问题通常不在“能不能运行”，而在“效果是否稳定”。因此建议同步建立版本与效果治理机制。

建议包括：

- 对每次 Skill 更新记录版本差异

- 建立测试样本集与回归验证机制

- 跟踪不同版本 Skill 的命中率、准确率、人工修改率、采纳率

- 对效果下降的版本自动预警或回滚

- 对关键场景 Skill 建立准入门槛与发布审批机制

（4）Skills 与编排层解耦

建议 Skill 与openclaw编排层保持解耦，使 Skill 可以独立注册、独立升级、独立替换。

这样做的价值在于：

- 新场景接入时可优先复用已有 Skill

- 某个 Skill 升级时不必修改整条业务链路

- 可逐步沉淀企业自己的 Skill 资产库

- 有利于后续扩展更多 Agent 场景与多团队协作开发

通过以上机制，Skills 将从“单点能力脚本”升级为“可注册、可治理、可热更新的企业级能力资产”。

10. 人工确认与风险控制设计

为保障试点安全，建议建立分级控制机制。

10.1 动作分级

L1：只读类动作

如查询、摘要、分析、建议，可自动执行。

L2：草稿类动作

如生成待办草稿、纪要草稿、跟进草稿，可自动生成，但需人工确认后提交。

L3：写入类动作

如正式入库、更新客户记录、提交流程、发送通知，默认需人工确认。

L4：高风险动作

如覆盖原记录、批量修改、多系统联动写入，必须强确认并保留审计痕迹。

10.2 控制措施

- 关键写操作强制确认

- 提供修改前后差异展示

- 输出置信度与风险提示

- 支持回滚与纠错

- 全链路审计留痕

- 权限分层控制

11. 试点实施路径

结合当前试点推进节奏，建议按“近期目标 + 季度里程碑”双线管理。

11.1 近期目标

4月：环境搭建与全流程预研

目标：完成试点基础环境准备，并验证从输入到结果回写的最小闭环可跑通。

重点工作：

- 完成openclaw智能能力层基础环境搭建

- 明确DeerFlow、MCP、业务系统之间的基础链路

- 选定 1 个最小试点场景用于全流程预研

- 跑通“信息进入—智能分析—任务拆解—调用 MCP / Skill—人工确认—结果回写—反馈留存”的最小闭环

- 评估整体流程跑通所需预研时间

- 在闭环跑通基础上，评估工程化落地所需时间、依赖与资源投入

本阶段重点不是追求场景数量，而是先回答两个问题： 1. 整体流程跑通需要多久； 2. 流程跑通后，工程化建设需要多久、补哪些能力。

5月：华彩系统 场景、MCP、Skill 梳理一版并形成链路

目标：完成首批试点场景、接口与 Skills 的系统化梳理，并形成可联调的场景链路。

重点工作：

- 梳理一版 华彩系统 重点试点场景清单

- 梳理一版 MCP 接口清单，区分查询类、校验类、执行类、审计类

- 梳理一版通用 Skills 与场景 Skills 清单

- 明确各场景下的输入、处理、确认、回写链路

- 选择 2~3 个场景完成端到端链路设计与联调方案

- 形成试点范围、接口优先级、Skill 优先级的一版基线

6月：拓展更多场景

目标：在首批场景可运行基础上，扩展更多高价值、低风险场景，形成二季度试点成果。

重点工作：

- 在首批场景基础上优化链路稳定性与结果质量

- 复用已建设的 MCP 与通用 Skills 扩展新场景

- 增加更多业务部门可感知的试点场景

- 建立试点数据看板，开始按场景统计命中率、确认率、成功率、节省工时等指标

- 输出二季度阶段性复盘结论

11.2 里程碑规划

里程碑一：MCP、Skill、智能体全流程跑通（二季度）

在二季度内完成以下目标：

- MCP 基础能力完成首批接入

- 通用 Skills 与首批场景 Skills 完成建设

- 智能体可完成从输入到分析、拆解、调用、确认、回写、留痕的全流程闭环

- 至少 2~3 个试点场景可稳定跑通

这是整个试点的核心里程碑，也是判断方案是否具备落地可行性的第一道门槛。

里程碑二：权限安全能力建设（二季度）

在二季度内同步完成权限与安全基础能力建设，包括但不限于：

- MCP 调用权限控制

- 用户身份与角色校验

- 高风险动作分级管控

- 审计日志与操作留痕

- 敏感数据访问边界控制

- 人工确认机制与异常兜底机制

该里程碑是从“能跑通”走向“能上线”的必要前提。

里程碑三：接入飞书（三季度）

在三季度完成与飞书机器人的正式接入，使用户能够通过统一入口发起智能化处理。

重点包括：

- 打通飞书消息入口

- 支持用户在移动场景下提交信息、查看建议、完成确认

- 将首批试点能力通过飞书机器人对业务用户开放

- 建立适配飞书场景的交互方式与反馈机制

完成后，方案将从“技术试点”升级为“业务可用试点”。

里程碑四：上下文管理与记忆能力建设（四季度）

在四季度建设上下文管理与记忆能力，提升智能体连续处理复杂业务的能力。

重点包括：

- 建立场景级上下文管理机制

- 建立用户级、任务级、会话级记忆能力

- 支持跨轮次、跨场景的信息继承与关联

- 提升复杂事项处理中的连续性、一致性与个性化能力

- 为后续多场景长期运行提供稳定的智能基础设施

该阶段完成后，系统将从“单次任务处理”进一步演进到“持续协同处理”。

12. 关键指标设计

建议从效率、质量、使用、治理四个维度衡量。

12.1 效率指标

- 单次纪要处理耗时下降比例

- 单次客户跟进补录耗时下降比例

- 异常处理定位耗时下降比例

- 人均日处理事项数提升比例

12.2 质量指标

- 纪要结构化准确率

- 待办抽取准确率

- 客户关联准确率

- 风险识别准确率

- 人工修改率

12.3 使用指标

- 机器人使用人数

- 场景调用次数

- Skill 命中次数

- 人工确认通过率

- 自动草稿采纳率

12.4 治理指标

- 接口调用成功率

- 回写成功率

- 高风险动作拦截率

- 失败重试成功率

- 审计留痕完整率

13. 预期收益

13.1 短期收益

- 降低重复性整理与录入工作量

- 提升关键业务信息入库及时性

- 提高待办生成与流转效率

- 让管理层更快看到业务推进状态

13.2 中期收益

- 形成可复用的 MCP 能力底座

- 形成可复用的 Skill 资产库

- 逐步实现从“智能助手”到“智能执行”的升级

13.3 长期收益

- 让企业形成统一的智能化入口与执行闭环

- 沉淀跨系统、跨流程的 Agent 运行能力

- 为后续更多业务场景复制推广提供基础设施